**Servei de Manteniment Integrat**

**Registre de Canvis**

**10 Març 2010**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redactat  Elena Badal | Revisat per  Jordi Rabinet  *Director Projecte* | Aprovat | Aprovat |
| Signatura | Signatura | Signatura | Signatura |
| 10 març 2008 | 10 març 2008 | 10 març 2008 | 10 març 2008 |

|  |
| --- |
| **Registre de Canvis** |
| \*Registre de tots els canvis del projecte des de l’aprovació del Pla de Projecte, presentat informació bàsica sobre el seu estat. El detall es podrà obtenir de la petició de canvi corresponent |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref.** | **Activitat** | **Identificació** | **Peticionari** | **Esforç (hores)** | **Temps (dies)** | **Estat\*** | **Data petició** | **Data lliurament** | |
| **prevista** | **real** |
| C001 | Adaptacions FEIGAE Adaptacions LSP | Adaptacions legals per a la integració clients LSP | Elena Badal | 280 h | 5 | Acceptat | 10/03/08 | 10/09/08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Identificació estats

|  |  |
| --- | --- |
|  | Acceptat, pendent de començar la implantació |
|  | Rebutjat |
|  | En avaluació |
|  | Implantat |
|  | Acceptat i en desenvolupament |